床爬梯翻新工序：

- 人工拆除床上爬梯；

- 人工去除学生粘贴的泡沫胶，胶带以及挂件等；

- 用除胶剂去除表面的粘胶；

- 酸洗磷化除锈；

- 检查不平整的地方进行打磨，缺件的地方进行找补；

- 静电喷涂；

- 用燕尾钉进行安装固定。

报价要求：按单价汇总，总价包干。报价数量详见统计表

工期要求：15天

- 使用要求：正常使用5年，表面不开裂不脱漆。如脱漆免费翻新。

宿舍内情况（部分）